|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) | К,О,С,Г,У | Орг.мер | 1 этап | Не требует финансовых затрат | Конец  2018 года |  |
| 1.5 | Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках) | К,О,С,Г,У | Орг.мер | 1 этап | Не требует финансовых затрат | Конец  2018 года |  |
| 1.6 | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | С,Г | Орг.мер | 1 этап | Не требует финансовых затрат | Конец  2018 года |  |
| 1.7 | Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому) | К,О,С,Г,У | Орг.мер | 1 этап | Не требует финансовых затрат | Конец  2018 года |  |
| 1.8 | Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате | К,О,С,Г,У | Орг.мер | 1 этап | Не требует финансовых затрат | Конец  2018 года |  |
| **2.** | **Приобретение технических средств адаптации:** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | **По территории объекта** |  |  |  |  |  |  |
|  | - опорные устройства поручни;  - кнопка вызова персонала;  - тактильные средства навигации и предупреждения;  - мнемосхема;  - информационные таблички на Брайля;  - подъемники. | К,О,С,Г,У | Приобрете-ние ТСР | 2 этап |  | Конец  2025 года |  |
| 2.2 | **По входу в здание** |  |  |  |  |  |  |
|  | - опорные устройства поручни;  - кнопка вызова персонала;  - тактильные средства навигации и предупреждения;  - информационные таблички на Брайля;  - подъемники. | К,О,С,Г,У | Приобрете-ние ТСР | 2 этап |  | Конец  2025 года |  |
| 2.3 | **По путям движения в здании** |  |  |  |  |  |  |
|  | - поручни опорные;  - мнемосхема;  - информационные таблички на Брайля;  - ступенькоход;  - кресло-коляска;  - подъемник. | К,О,С,Г,У | Приобрете-ние ТСР | 2 этап |  | Конец  2025 года |  |
| 2.4 | **По зоне оказания услуг** |  |  |  |  |  |  |
|  | - кушетка с подъемником;  - подъемники для доступа на сцену;  - поручни опорные;  - кресла-коляски;  - индукционные петли;  - сигнал оповещения звонка для глухих;  - электронные лупы увеличители. | К,О,С,Г,У | Приобрете-ние ТСР | 2 этап |  | Конец  2025 года |  |
| 2.5 | **По санитарно-гигиеническим помещениям** |  |  |  |  |  |  |
|  | *Туалет:*  - кнопка вызова персонала;  - поручни опорные для унитаза, писсуара и раковины.  *Душевая:*  - кнопка вызова персонала;  - поручни опорные;  - специальное откидное сиденье. | К,О,С,Г,У | Приобрете-ние ТСР | 2 этап |  | Конец  2025 года |  |
| **3.** | **Ремонтные работы:** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | **По территории объекта** |  |  |  |  |  |  |
|  | - восстановление целостности покрытия путей движения;  - монтаж/демонтаж бордюров на пути движения;  - монтаж/демонтаж бордюров по краям путей движения;  - монтаж/демонтаж мест отдыха на пути движения;  - монтаж/демонтаж системы освещения на пути движения и в зоне отдыха;  - монтаж/демонтаж плана размещения объектов на территории;  - монтаж/демонтаж калитки;  - монтаж/демонтаж порогов;  - монтаж/демонтаж поручней на пандусе;  - монтаж/демонтаж поручней на лестнице;  - монтаж-демонтаж пандусов;  - монтаж/демонтаж покрытия на лестнице пандусе;  - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля;  - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих;  - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);  - монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней;  - ремонт покрытия лестниц;  - ремонт покрытия пандуса;  - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе;  - монтаж/ демонтаж подъемника. | К,О,С,Г,У | Ремонт | 2 этап |  | Конец  2025 года |  |
| 3.2 | **По входу в здание** |  |  |  |  |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж дверей;  - монтаж/демонтаж порогов;  - монтаж/демонтаж дверных ручек;  - монтаж/демонтаж поручней на пандусе;  - монтаж/демонтаж поручней на лестнице;  - монтаж/демонтаж пандусов;  - монтаж/демонтаж покрытия на лестнице пандусе входной площадке и тамбура;  - монтаж/демонтаж доводчиков;  - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля;  - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих перед лестницей входной дверью и дверью в тамбуре;  - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);  - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);  - монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней;  - ремонт покрытия лестниц;  - ремонт покрытия пандуса;  - ремонт покрытия входной площадки;  - ремонт покрытия тамбура;  - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе;  - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре;  - расширение тамбура;  - демонтаж перегородок в тамбуре;  - демонтаж тамбура;  - монтаж/демонтаж навеса над входной площадкой;  - монтаж/демонтаж водоотвода;  - монтаж/ демонтаж подъемника. | К,О,С,Г,У | Ремонт | 2 этап |  | Конец  2025 года |  |
| 3.3 | **По путям движения в здании** |  |  |  |  |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж дверей;  - монтаж/демонтаж порогов;  - монтаж/демонтаж дверных ручек;  - монтаж/демонтаж поручней вдоль стен;  - монтаж/демонтаж поручней на пандусе;  - монтаж/демонтаж поручней на лестнице;  - монтаж-демонтаж пандусов;  - монтаж/демонтаж покрытия;  - монтаж/демонтаж мнемосхемы;  - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля;  - монтаж/демонтаж кресел и т.п. в зоне отдыха и ожидания;  - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);  - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);  - монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней;  - ремонт покрытия лестниц;  - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе;  - монтаж/ демонтаж подъемника;  - оборудования зоны безопасности для МГН;  - монтаж/демонтаж перегородок. | К,О,С,Г,У | Ремонт | 2 этап |  | Конец  2025 года |  |
| 3.4 | **По зоне оказания услуг** |  |  |  |  |  |  |
|  | *Кабинетная форма:*  - монтаж/демонтаж дверей;  - монтаж/демонтаж порогов;  - монтаж/демонтаж дверных ручек;  - монтаж/демонтаж розеток;  - монтаж/демонтаж покрытия;  - монтаж/демонтаж перегородок.  *Зальная форма:*  - монтаж/демонтаж дверей;  - монтаж/демонтаж порогов;  - монтаж/демонтаж дверных ручек;  - монтаж/демонтаж розеток;  - монтаж/демонтаж покрытия;  - монтаж/демонтаж перегородок;  - монтаж/демонтаж кресел в зрительном зале, на трибуне, в актовом зале и т.п.;  - разметка мест для МГН;  - монтаж/демонтаж покрытия;  - монтаж/демонтаж поручней для доступа на сцену;  - монтаж/демонтаж пандуса на сцену;  - монтаж/демонтаж подъемника на сцену.  *Прилавочная форма:*  - монтаж/демонтаж стойки;  - монтаж/демонтаж прилавка;  - выделение оконных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты). | К,О,С,Г,У | Ремонт | 2 этап |  | Конец  2025 года |  |
| 3.5 | **По санитарно-гигиеническим помещениям** |  |  |  |  |  |  |
|  | *Туалет*  - монтаж/демонтаж унитаза;  - монтаж/демонтаж писсуара;  - монтаж/демонтаж умывальника;  - монтаж/демонтаж смесителя;  - монтаж/демонтаж кнопки вызова;  - монтаж/демонтаж перегородок;  - монтаж/демонтаж поручней рядом с унитазом, писсуаром и раковиной;  - монтаж/демонтаж зеркала;  - монтаж/демонтаж дверей;  - монтаж/демонтаж дверных ручек;  - монтаж/демонтаж порогов;  - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.).  *Душевая:*  - монтаж/демонтаж откидного сиденья;  - монтаж/демонтаж смесителя;  - монтаж/демонтаж дверей;  - монтаж/демонтаж дверных ручек;  - монтаж/демонтаж порогов;  - монтаж/демонтаж кнопки вызова;  - монтаж/демонтаж поддона;  - монтаж/демонтаж перегородок;  - монтаж/демонтаж поручней;  - монтаж/демонтаж зеркала;  - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, лейка и т.п.).  *Раздевалка:*  - монтаж/демонтаж крючков для одежды;  - монтаж/демонтаж перегородок. | К,О,С | Ремонт | 2 этап |  | Конец  2025 года |  |
| 3.6 | **По системе информации** |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг | К,О,С,Г,У | Орг.мер | 1 этап | Не требует финансовых затрат | Конец  2018 года |  |
| 3.6.2 | Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте | К,О,С,Г,У | Ремонт | 2 этап |  | Конец  2025 года |  |
| 3.6.3 | Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями | C | Ремонт | 2 этап |  | Конец  2025 года |  |
| 3.6.4 | Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания | C | Орг.мер | 1 этап | Не требует финансовых затрат | Конец  2018 года |  |
| 3.6.5 | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия | К,О,С,Г,У | Ремонт | 2 этап |  | Конец  2025 года |  |
| 3.6.6 | Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток) | К,О,С,Г,У | Орг.мер | 1 этап | Не требует финансовых затрат | Конец  2018 года |  |